補修工事の流れ

工事の基本的な考え　　　教会の現状の設計を変更せず、景観を維持したまま

- 耐震性能の向上②断熱効果の向上③水周り機能の向上④バリアフリー化⑤照明の整備⑥外回りの整備（樹木、駐車場など）　を行う。

但し優先順位は①～⑥の準として予算に応じて行う。

予算　　　　　　　　　会堂建設資金（約2000万円の積み立て）を　　　　　　　　　　　　改築資金にあてる。資金が足りない場合は、献金を

募る、借り入れ、他教会の援助を募るなどの方法が

考えられるが、出来る限り現状の資金で賄う。

改築の時期　　　　　　　大規模な宮城沖地震の発生が懸念されるため急ぎたい安全に礼拝を守るため、また地震などによって

致命的なダメージを防ぎたい。このため年内着工が

望ましい。

業者の選定　　　　　　工事の希望、予算、工期を明確にして２～３の業者に

見積もりを依頼する。ただし見積もりの後に請求が

増えるようなことはないよう契約に明記する。

また業者の候補は会員の推薦を必要とする。

現在候補として名前が挙がっているのは

善隣館の新築工事を手がけた阿部工務店

古民家移築など職人的な大工仕事をする岩井沢工務所

の2事業者。会員の信頼できる工務店があれば推薦を

募る。

業者選定後は下記の通り

耐震診断業務（RC造）　　既存建物の構造体の現況を調査

・鉄筋　　・コンクリート

どこをどのように補強するのかを決定

補強工事の設計　　　　　　耐震診断を元に、補強の工法の決定

- 建物の性格上、意匠性も考慮

その他改修工事の決定

- 屋根の葺き替え

- 外装の補修、塗装

- サッシの交換

- 内装の補修

など

工事の見積　　　　　　　　設計の内容を元に、見積金額を算出

契約・施工

教会の性格を考慮し、雰囲気を損なわないような補強工事がのぞましいと思います。

そのことを充分に理解し、教会員の希望や気持ちを汲み取れる業者を選定すべきでしょう。

＜例＞

RC造の耐震補強・断熱工事・内装の修理・窓枠などの修理などなど

ただし現存する材料で使える物は極力残すよう希望します。

予算をしっかりと決め、その中で何をしなければいけないのか、何ができるのかを相談するのが良いと思います。

以上の点を踏まえて7月25日に会堂検討委員会の討議結果を会員に示し、異議があれば

役員に伝え、8月23日の役員会で検討していただき、その結果を9月5日の次回会堂検討委員会で協議し、9月5日には業者選定のコンペの準備に入る。

以上