- 2005年2月13日　内丸教会　虹の会に向けて

内丸教会は今年125周年を迎えます。また現在の会堂が建てられて50周年の記念すべき年ともなります。先達の深い信仰によって私たちの教会が保たれてきたこと、そして見守り支えてくださった神様の愛とイエス様の愛に感謝申し上げます。

しかし会堂は、水漏れの補修や耐震性、さらに断熱性の向上などが必要な状況となっています。これまでの話し合いおよび昨年12月5日には専門家をお招きして会員との勉強会を開催し、改修の方向が明確になりつつあります。

すなわち、断熱性や耐震性を向上させるための基本的な工事（屋根の修復や外壁の補修窓枠の補修など）と経年による必要な修復については、予算との兼ね合いを諮りながらある程度業者さんにお任し、会員の間から要望の高まっている、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化・皆が集える会堂修復に向けて会員の知恵とアイデア、要望を募ることが急務と思われます。

今後のスケジュールとして　　　2月6日礼拝後に会堂検討委員会を開催。

2月13日虹の会（会員懇談会）の開催を役員会に提案。

3月初旬に専門家を交えた学習会の開催を役員会に提案。

4月総会に会堂改築を提案。了承の後に着工。

ここまでは1月10日の会堂検討委員会で確認されました。

そして前回の委員会では、玄関周り、トイレ、台所は補修ではなく改築が必要である旨の意見が出されました。そこで2月6日の委員会では、具体的にどのように補修するのか委員の意見を出し合います。そして委員会としての成案を作成し、2月13日の「虹の会」に提案して会員の意見を募ります。

次に中居さん、一里坂さん、岩井沢さんの3人に3月にもお出でいただき、勉強会を開催

することを前回の委員会で決定していますが、3人の方に改築の作業をお願いしてよいのか。

またその場合、役割分担はどうなるのか？などについて教会として考えを定めておいた方

が良いと思いますがいかがですか？

以上2点について話し合い、13日の虹の会に臨みたいと思います。

6日の検討委員会の議事録

改築部分について

ユニバーサルデザインを旨とするため…

現在使っていない南西部分の扉から車椅子で出来るようスロープをつける。

土足で出来るようするためスリッパ棚や靴箱は取り外し広々させる。

引き戸前を出入りしやすいよう改善する。

庭は車椅子で移動しにくく雪かきもしにくいのでアスファルト化する。

門柱は車で進入しにくいため取り払う。

トイレは障害のある人も使えるよう改造する。

台所は狭くて流しも使いにくいため、棚を外し作り付けにするなどして広々させる。

使っていない扉は壁にして隙間風を防ぐ。

玄関前に予算に応じて風除室を設ける。

記念室の床工事。

洗礼漕周りの改造。　　　という意見が出されました。

また中居さん、常石さん、岩井沢さんについては伊藤牧師が中居さん、常石さんに状況を

説明すること。岩井沢さんには遠藤が説明することとしました。

その結果中居さんは・・・（伊藤牧師の説明）

前回会堂検討委員会での話し合いに基づいて、本日（2月9日）、中居設計事務所をお訪ねし中居氏と話しをしてきました。以下、箇条書きに内容を纏めて報告します。
・これからの協力については、補修、また改修（会堂のユニバーサルデザイン化）については是非参画させて欲しい。かかる経費については、実費のみ（設計図面、補修、改修等の報告図面の作成、管理のための費用。建物調査のために外部依頼する費用。等）で、中居氏については請負仕事ではなく、あくまで協力、アドバイザー的に関わっていただくことを快諾。
・一里坂設計・常石氏、岩井沢氏との協力関係の中で今後の計画施工実施に参画する。 
・具体的に今後の計画として３月６日の礼拝後に行われる「虹の会」への参加を通して、教会員の意向を聞きつつ、工事計画を３者（中居・常石・祝沢）で練り上げたい。
以上のような話になりました。大変、快くお引き受けいただけたこと感謝でした。また、補修・改修についても前向きに積極的に取り組んでいただけることで感謝しています。

ということです。また岩井沢さんも中居さん、常石さんと協力しながら良心的な価格で（

遠藤の経験上かなり安いと思います）協力してくれる旨話してくれました。

常石さんにも近く話しをされると思います。

以上を踏まえて、本日の虹の会では皆さんのご意見を伺います。