2004年9月5日

内丸教会臨時役員会

提案者　遠藤　隆

教会敷地内の立ち木伐採について

盛岡幼稚園との境界線近くに生えている内丸教会のニセアカシアやイチョウなど5本の木は巨木で教会のシンボルとして長年教会員や市民にも親しまれてきた。ところが老朽化して台風などの際に倒木して建築物や人に被害を与える危険性が指摘されたり、近年はニセアカシアにハチが集まり、隣接する幼稚園児に危険を及ぼす恐れがあり、伐採の必要性を指摘する声が挙がっていた。

こうした中、盛岡幼稚園舎の新築に伴って、工事を請け負っている高光建設から伐採の提案があった。この件については、見積り額の50万円ということが伊藤牧師から口頭で示されただけで、伐採の緊急性や伐採の時期などが示されず2004年8月23日の定例役員会では、

１　伐採するかどうかの判断材料が少ないこと

２　現在教会の財政は逼迫していること

から否決した。

ところが、9月に入って（恐らく盛岡市教育委員会の幼稚園舎建設に関わる調査が予想外に早く終わったためと思われるが）高光建設から、9月4日、5日の両日で木を伐採したいので早急に決めて欲しい旨の申し入れがあった。その際費用を46万円に引き下げる提案があった。これについて伊藤牧師は、役員会を招集する時間がなかったため、各役員に個別に提案し、認めることが出来ないか諮ったが、意見の一致をみることが出来ず、高光建設に再度断った。

2度の高光建設の申し入れには、作業の方法や、なぜ今伐採を急いでいるのか説明がなく、

誠意が感じられない。また高光の作業手順の中で教会の判断を急がされることは社会常識に反する。そこで、遠藤が知り合いの業者に高光の提案は金額的にも作業方法の点からも妥当な提案なのか確かめてもらった。

その結果、確かに盛岡幼稚園が更地に近い状態になっている今こそ伐採のチャンスであり、新たな幼稚園が建設されてから伐採しようとすると、木を倒す場所がなく費用は莫大なものになるということ。また市街地の作業のため、クレーン車などを使用するため46万円という費用は妥当であるというアドバイスを頂いた。

幼稚園舎の建設は9月7日頃には始まるようなので、この問題は緊急性を要すること。また業者の提案の仕方や説明不測は否めないものの金額的には妥当であること。また巨木を残した時の安全性の確保に対する不安や、安全を確保しつつ残したときのコストの高さを勘案して、本臨時会に於いて伐採の承認を求める。