２００４年度第○回会堂検討委員会議事録案

日時：2004年９月２５日（土）午後４時２０分〜午後６時２８分

会場：内丸教会礼拝堂

出席：伊藤牧師、遠藤隆、及川頼子、梶原昌五

欠席：及川公子

開会祈祷：伊藤牧師

議事：

１、本委員会の検討内容の変更について

遠藤兄から、会堂検討委員会の取り扱う内容について、牧師館および

敷地内の整備も含めてはどうかとの提案があり、協議の結果了承した。

２、牧師館を含めての計画について

2000万円が予算だが、これですべてできるかどうか意見交換した。以

下、意見が出された順に列記する。

及川頼子）会堂も牧師館も壊して平地にし、牧師館跡地に会堂を建て、

平地駐車場として活用してはどうか。１万５千円／月だと、この

あたりだと安い方。

伊藤）境内地から外すので土地資産税と事業税が必要。

遠藤）会堂を新築するなら、会堂検討委員会は改修という方向で発足し、

議論を進めて来ているので、いったん解散すべきだと思う。

梶原）教会なのだから、現会堂を生かして人を増やす方が本来的な活動

ではないか。

伊藤）駐車場以外にも方法はある。

遠藤）駐車場の管理は誰が責任をもってやるのか。

伊藤）以前、この地で伝道をすること、他の力を借りないでやることな

どが合意されていたのではないか。

遠藤）すでに出しているが、牧師館を壊して立体駐車場にする案もある。

伊藤）会堂の補修をしてイメージアップをはかることは、外に対しても

重要なアピールになる。単に会堂の補修というよりも「教会」自

体の補修にもつながるのではないだろうか。

伊藤）まず、教会が補修されるのが優先であり、牧師館は二次的な課題

として扱って欲しい。それまでは、牧師館は今のままでよい。

以上の意見交換の結果、会堂検討委員会としては、会堂は残して補修す

ることで進めて行くことを決議した。

３、牧師館について

基本的には、牧師には牧師館を出てもっと快適な家に住んでいただく方

針を了承して議論を進めた。

伊藤牧師の家庭は、３LDK以上でないと現生活を維持することが困難だ

が、家賃10万円以内では盛岡市中心街には適当な物件はない。理想的には

４LDKが必要で、そうなると、かなり周辺部にしか適当な物件はない。

結論としては、現牧師館を取り壊し、跡地および北側の門までの導入部を

含めて立体駐車場を建てて運用するとどれくらいの収入が見込まれるか試算

をしもらうこととした。その結果によって、以後のことを考えるが、それは

牧師の家賃だけでなく、次回会堂建設基金として積み立てられることも念頭

に置く事にする。

４、中条姉の意見に答えて

会堂検討委員会の答申を聞いた中条鈴枝姉よりファックスによる意見があ

り、検討した。まずバリアフリー化についての「先駆者の努力に敬意を払い

・・・」についての説明は、記録者の思いを尊重したものであると回答する。

次に、現牧師招聘に備えて牧師館改修にお金をかけたが、どれだけ老朽化し

たか委員は見たかという問いについては、牧師館は私宅ととらえているので、

細部まで詳細には見ていないと回答する。さらに、教会に来ていない会員に

知らせたのかどうか、という問いについては、月に一度の週報等発送におい

て郵送していること、9月5日の会堂検討委員会資料も9月26日に発送する

予定であることを説明する。

５、できるだけ早く建てたいという意見に答えて

９月役員会では、臨時総会まで開いて急いで改修を行う必要はなく、十分

に話し合って、４月の定期総会が終わってから着工するスケジュールで良い

との判断だったので、本委員会もそれに従うこととした。

６、今後のスケジュールについて

今後は、10月中旬を目標に牧師館駐車場化の計画案を東北ダイヤパーキン

グに伊藤牧師を通して依頼し作成してもらう。計画案が出来上がったところ

で会堂検討委員会を開催し、11月ー12月で成案を確定する。

会員に対しては、11月21日か12月5日に教会協議会を開き、意見を十分

に聞くこととする。また、協議会は数度に分けて懇ろに会員の意見交換の場

とする。同時に、会堂の見積りもそれに並行して数社から得ておく事とする。

７、次回会堂検討委員会の日程について

次回委員会を、１０月３０日（土）午後４時から開催する。

閉会祈祷：伊藤牧師

以上。