２００４年度　第５回臨時役員会記録（案）

日　　時　２００４年１０月２日（土）午後３時５分〜午後４時４０分

場　　所　内丸教会礼拝堂

出 席 者　牧　師　伊藤信彦

役　員　遠藤隆、及川忠人、小畑孝子、梶原昌五、神谷一夫、

田山幸宙、湊明子

欠 席 者　な　し

開会祈祷　伊藤信彦牧師

役員会に先立ち、午後２時３０分より、内丸教会役員全員と、盛岡幼稚

園長坂本洋氏、久慈設計より担当者2名、高光建設より担当者2名立ち会い

の下、久慈設計の新境界線提案図面にしたがって打たれた杭により、実際

の新境界線の確認を行った。

議　　事

１、内丸教会と盛岡幼稚園の境界線決定について

盛岡幼稚園新園舎建設に際して、建物を当初建設予定位置より東に

１メートル移動することにより、規定面積より少なくなった園庭を確

保し、720平方メートル以上にするために久慈設計より提案された新

境界線提案図面（別紙）について協議した。

その結果、現在の園舎より90センチ北（教会側）に、建物と平行に

引いた図面の境界線を基本とするが、新園舎の北東端より北60センチ

のポイントから、新園舎東端より３メートル東で北に90センチのポイ

ントに斜めに境界線を引いて園庭の境界線とし、新園舎からは、60セ

ンチ北に建物に平行に境界線を引くことを決議した。なお、この結果

は、早急に盛岡幼稚園側に伝えることとした。

２、立ち木伐採費用の按分について

盛岡幼稚園の新園舎建設に伴い、牧師館南の立ち木伐採を提案され

て伐採したが、９月１４日の幼稚園との打合わせ事項その４に基づき、

幼稚園に要求する按分をどれくらいにするか協議した。その結果、幼

稚園の新園舎建設に伴うにしても、教会が教会の土地に植えていた木

を主体的に伐採することにしたので、約３分の１を幼稚園でもってい

ただくべく、次の通りの金額を要求することにした。

教会側負担：　３２万３０００円。

幼稚園側負担：１６万円。

合計４８万３０００円。（高光建設の見積書通り）

３、会堂検討委員会の提案について

９月２５日に行われた会堂検討委員会の審議内容について遠藤隆委

員長より会堂検討委員会議事録の朗読があり、協議した。今回は、牧

師館の補修も会堂検討委員会で検討する件についてまず協議し、承認

した。その後会堂の補修および牧師館の補修について協議したが、そ

の結果、多くの方々が集まる会堂の危険性を軽減するための会堂補修

が優先されるべきだとの意見が多数であったが、床の改修を行った際

に、会堂の寿命はあと１５年と言われ、その期限が迫った今、補修と

いうのには不安があるとの意見もあった。また、牧師館の補修見積も

同時に出しておいて欲しいという意見もあった。

協議の結果、会堂の補修を優先し、牧師館については、会堂の補修

を進めていく過程で可能であれば準備をすることとした。なお、

２０００万円が無駄にならないよう、慎重に事を進めること、牧師館

に関しては、会員間にある認識のずれについて納得いくまで話し合う

こととした。今後は１０月３０日開催予定の会堂検討委員会で業者の

選定に入るが、数社から見積を出していただき、それについて教会協

議会で検討しつつ進めることとした。

４、幼稚園との間に置かれた教会の庭石について

田山役員より、会堂南で、現園舎との境界に位置する庭石について、

売れる石なので庭師と相談したい旨提案があり、協議の結果、了承し

た。

５、教会敷地内の整備について

田山役員より、教会周辺の草本の整備について提案があったが、

１０月１４日開催予定の定例役員会までに全体の具体案を提案してい

ただき、検討に入ることとした。

閉会祈祷　小畑孝子役員

以上

2004年10月２日

議長

書記

記録確定年月日

2004年10月14日

議長

書記