幼稚園敷地確認のための立ち会い記録案

日　　時　２００４年９月２７日（月）午後５時５分〜午後７時

場　　所　盛岡幼稚園新園舎建築場所、内丸教会礼拝堂

出 席 者　（教会側）伊藤信彦牧師、及川忠人役員、梶原昌五役員、神谷一夫

役員、田山幸宙役員、湊明子役員

（幼稚園側）松本静毅理事、高橋洋子福園長、久慈設計２名、高光

建設２名

報　　告

１、双方の出席者を紹介を、これまでの幼稚園建築経緯の説明を久慈設計より伺っ

た。その後、教会側から、これまで幼稚園の建設について何が問題とされてき

たのか、建築計画の段取りや、実際に工事に入っての日曜日礼拝中に工事をし

たこと、牧師館脇の木の伐採のこと、園庭拡張の幼稚園からの要望についての

受け止めなど、忌憚無く伝えた。松本理事からも、これまでの理事会の対応や

２２日の理事会で話し合ったことなどを伺った。

２、実際に、木の杭のポイントを一つ一つ確認した。

この後、場所を教会に移して協議をした。

協　　議

１．幼稚園新園舎の建設を最初の計画から東に１メートルずらすこと。牧師館と

の一番近い距離を３．２メートル確保する事を確認した。

２．これにより園庭が設置基準の７２０平方メートルを割り込んでしまうので、

幼稚園側として７３０平方メートルを希望していることから、それに合わせて

園庭の拡張分の境界線を引きなおしたいとの要望があった。ただし、これにつ

いては直線的に引くか（直線だと新園舎よりも園庭がはみ出した形になる）、斜

めに引くかの二案を久慈設計から改めて提示する。

３．校地貸借契約書については、幼稚園理事会も新たに検討することを了解して

いる。１６３２平方メートルの借地面積についても新しい契約において数字が

変わっても問題は生じないとのことであった。（松本理事）

このことから、園庭の線を双方合意できるところで確定し、残りの境界につ

いては契約についての協議の際に数字も含めて検討課題とする。

以上の申し合わせをした。

これにより、園庭の線について新たに設計上の案を出し、現場にはそのポイン

トを明示し、教会役員会、幼稚園理事会、双方納得の上で合意とすることを確認

した。

なお、これに伴って１０月２日午後に臨時の役員会を開催する予定である。

以上、伊藤牧師の案を元に作成。