会堂検討委員会　９月５日　内丸教会改築工事業者選定について

- 前回検討委員会については８月２３日の役員会で了承された。

ただし一部役員から改築をするなら徹底して行うよう意見が出た。

確かに資金が潤沢なら徹底して行いたい。しかし原資は2,000万円しかない。

また会員が減少している実情の中で借り入れも難しいと思います。

そこできょうの検討委員会で下記のいずれかの案を示して役員会に諮る必要があります。

- 予算立てについて。

ⅰ　現在会堂建設費として積み立てている約2,000万円でまかなう。

ⅱ　改築ということで新たな献金を募る。

ⅲ　借り入れをして3000万円、4000万円、5000万円いずれかの資金を調達する。

ⅳ　会堂改築費として奥羽教区か別の教会に協力を募り資金調達する。

のいずれかの方法を選び（別の案があったらご提案ください）予算をはっきりさせる必要が

あります。新たな建設や、ともかく完全な形の改築を願っても費用は限られていることを確認する必要があります。

- 次に、宮城沖地震が近づいているので作業は早めたいという意見に対して、焦りすぎはよくないという意見がでました。そこで委員会として時期をはっきりさせ、役員会に諮る必要があります。

ⅰ　年内着工

ⅱ　来年の春、今年度中に着工

ⅲ　今年度中は業者選定までで着工は新年度

以上が原案です。別の案があったらご提示ください。

- 上の話し合いで結論が得られたら、次回、具体的な業者選定のための企画案の話し合いに移ります。

- その他なにかありましたら…

- 次回検討委員会について